项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医院部分病区装修改造项目 |  | 预算金额 （万元） | 395 |
| 项目负责人 | 焦建平 |  | 联系电话 | 56895700 |
| 单位地址 | 西城区棉花胡同83号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.√ 其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 对部分病房进行装修改造，水电路进行更换，提高设计标准，墙面、地面重新铺设粉刷，按照医院现有的业务水平，进行优化改进，提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境，满足医院职工和就医患者的使用需求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 对医院部分病区约1200㎡进行装修改造，改善病区环境。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 项目实施120天。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目支出495万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善就医环境，提高病床使用率。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 更换门窗及更新水电路，有效降低房屋能耗。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可有效保障就医环境10年以上。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 住院患者及相关科室满意。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  | 无 |  |